Приложение №1

ПЛАН

создания инвестиционных объектов  в Краснодарском крае

| № п/п | Наименование МО | Место реализации | Отрасль | Наименование инвестиционного проекта, в рамках которого создается объект | Периодреализации | Сумма инвестиций, млн.руб. | Источники финансирования | Текущая стадия | Требуемая мощность потребления энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты на активной стадии реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кавказский район | Кропоткин | Промышленность | Комплекс для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции с последующей промышленной переработкой | 2018-2023 | 700,0 | Внебюджетные средства | Ведутся работы по проектированию | Газ- 1981,8 м3в час в неотопительный период; эл. Энергия: ООО «Росэлектросети» 6/0,4кВт, АО «НЭСК-электросети – 150 кВт |
| 2 | Кавказский район | Х. Привольный | АПК | Строительство фруктохранилища | 2019-2020 | 400,0 | Внебюджетные средства | Строительство объекта | Эл. энергия 1800 кВТ |
| 3 | Кавказский район | Ст. Казанская | АПК | Строительство цеха по переработке масла | 2020-2021 | 200 | Внебюджетные средства | Подготовка и согласование проектной документации | Эл. Энергия – 0,5 мВт |
| 4 | Кавказский район | Кропоткин | Промышленность | Создание, развитие и эксплуатация индустриального (промышленного) парка «Достояние» | 2018-2023 | 5308,0 | Внебюджетные средства | Строительство первого объекта | Эл. Энергия: – 400 кВт «НЭСК»; 3мВТ –АО «РЖД»; 7 мВт ООО «Электросети», Газ – 31,5 млн. м3/год |
| 5 | Кавказский район | г.Кропоткин | АПК | Строительство комплекса складских помещений для хранения сельскохозяйственной продукции | 2016-2021 | 400 | Внебюджетные средства | Строительство объекта | Газоснабжение - 3,94 млн.м3/год |
| 6 | Кавказский район | г.Кропоткин | АПК | Строительство завода по производству эфирных масел | 2009-2020 | 200 | Внебюджетные средства | Строительство объекта | Электроэнергия -1 МВт,газ - 0,158 млн.м3/год |
| 7 | Кавказский район п | П. Мирской | АПК | Строительство фермы по выращиванию птицы и кроликов замкнутого цикла с глубокой переработкой продукции | 2015-2020 | 30 | Внебюджетные средства | Строительство объекта | Электроэнергия – 1МВт |
| 8 | Кавказский район | Г. Кропоткин | Промышленность | Строительство асфальто-бетонного завода | 2018-2022 | 50 | Внебюджетные средства | Строительство объекта | Электроэнергия – 7МВт |